人工智能应用实践课题进展周报（第五周）

参与人员：柯谨、徐青杨

记录人：徐青杨

日期：2026年7月30日

# 一、本周主要工作

本周围绕项目深化拓展，完成了四大模块的开发和集成。平台从原有5个页面扩展至8个页面，API端点从7个增至12+个，数据条目从61条增至97条。

表1  新增功能模块总览

| 模块 | 核心内容 | 关键数据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、政策模块 | 国内外双碳政策法规库 多维筛选+关键词搜索 7个官方来源导航 | 18条政策 国际4+国家6+地方4+行业4 | ✅ |
| 二、园区分类重构 | 4大类9小类层级体系 新增能耗特征/碳排结构/核心挑战 新旧6类→4大类映射 | 15园区重分类 新增5个Park字段 | ✅ |
| 三、工具库更新 | CRUD增删改接口 AI辅助自动填充 ToolEdit管理页面 | 4个新API端点 15字段编辑表单 | ✅ |
| 四、零碳白皮书 | 六章结构化内容 一键生成+打印导出 基于实时数据聚合 | ~11,550字 6章+多源数据 | ✅ |
| 五、供应商资源 | 技术提供商/研究机构关联 官网链接+联系方式+案例 | 18家供应商 覆盖10个工具 | ✅ |

▎ 新增功能截图展示

图1  政策法规浏览页 — 18条政策按分类/主题筛选，支持关键词搜索，点击直达原文链接

图2  AI工具编辑/创建页 — 15字段完整表单，支持AI辅助自动填充（输入名称+描述→LLM补全全部字段）

图3  工具详情页新增供应商资源 — 展示技术提供商/研究机构信息、官网链接、联系方式、相关案例

图4  零碳园区白皮书一键生成 — 六章~11,550字，基于平台实时数据聚合，支持打印导出PDF

# 二、模块一：国内外双碳政策法规模块

基于用户提供的《国内外重点涉碳政策官网清单.xlsx》，建立了7个政策源的18条政策数据库。

## 2.1 数据来源

| 政策源 | 层级 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 欧盟EU ETS官网 | 国际 | 碳排放交易体系 |
| 欧盟CBAM官网 | 国际 | 碳边境调节机制 |
| IMO绿色航运 | 国际 | 船舶温室气体减排 |
| 全国碳市场信息网 | 国家 | 国内碳市场政策与交易 |
| 生态环境部(MEE) | 国家 | 国内环境与碳管理政策法规 |
| 中国政府网 | 国家 | 国务院层面政策文件 |
| 广东省发改委 | 地方 | 广东省零碳园区与双碳政策 |

## 2.2 政策分类分布

| 分类 | 数量 | 代表政策 |
| --- | --- | --- |
| 国际 | 4条 | EU ETS第四阶段碳配额改革、CBAM正式实施、IMO航运减排战略等 |
| 国家 | 6条 | 零碳园区建设通知(发改环资910号)、全国碳市场2026年工作通知等 |
| 地方 | 4条 | 广东省首批零碳园区名单、广东省碳达峰实施方案等 |
| 行业标准 | 4条 | 零碳园区评价标准(T/CECS 1000)、工业园区碳排放核算指南等 |

## 2.3 功能特性

多维度筛选：按分类（国际/国家/地方/行业标准）和主题（碳市场/碳关税/零碳园区/碳核算/绿色航运/能源转型）组合筛选

关键词搜索：支持标题和摘要的模糊搜索

来源导航：点击政策卡片直接跳转原文链接（外链）

# 三、模块二：园区类型体系重构与精细化搜索

基于园区类型.jpg中的分类框架，将原有6种扁平园区类型完全重构为4大类9小类的层级分类体系。在Park模型中新增5个描述字段，为精细化AI工具匹配提供丰富的园区画像。

## 3.1 新分类体系

| 一级分类 | 二级分类 | 园数 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业园区 | 重化工 | 2 | 高能耗重工业、碳排放强度大、转型难度高 |
|  | 装备制造 | 7 | 电力主导型、制造产线能效提升空间大 |
|  | 电子信息 | 1 | 高温工艺热、新材料配方研发 |
| 公建园区 | 政务中心等4类 | 0 | 预留：建筑用电为主，空调能耗占比高 |
| 高新园区 | 科技园 | 3 | 建筑用电+实验室为主，碳汇资源丰富 |
|  | 孵化器/数据中心 | 0 | 预留：数据中心PUE优化 |
| 物流/农业 | 仓储物流中心 | 2 | 港口岸电+冷链制冷+物流车辆降碳 |
|  | 现代农业产业园 | 0 | 预留：农业碳汇+智慧农业 |

## 3.2 新旧分类映射

| 旧分类（6类） | → 新分类（一级-二级） | 园数 |
| --- | --- | --- |
| 先进制造型 | 工业园区-装备制造 | 5 |
| 重化工近零碳型 | 工业园区-重化工 | 2 |
| 新能源装备制造型 | 工业园区-装备制造 | 2 |
| 新材料型 | 工业园区-电子信息 | 1 |
| 临港特色产业型 | 物流/农业园区-仓储物流中心 | 2 |
| 生态高新技术型 | 高新园区-科技园 | 3 |

# 四、模块三：AI工具库动态更新功能

为平台管理员提供完整的工具库增删改查能力，使平台具备持续扩展能力。

| 方法 | 路径 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/tools | 新增AI工具 | 接收完整工具JSON，自动入库 |
| PUT | /api/tools/{id} | 编辑AI工具 | 部分更新，仅发送变更字段 |
| DELETE | /api/tools/{id} | 删除AI工具 | 物理删除 |
| POST | /api/tools/ai-generate | AI辅助生成 | 输入名称+描述→LLM自动填充10+字段 |

AI辅助创建工具流程：用户输入工具名称和一句话描述 → LLM自动生成category/maturity/description/scenario/ai_method/tech_path/value_props/prerequisites/operation_phase/applicable_park_types等字段 → 用户审核确认后一键入库。

前端新增ToolEdit.tsx管理页面（15字段完整编辑表单，含下拉选择和多标签输入），ToolList页面新增"新增工具"按钮。

# 五、模块四：零碳园区白皮书一键生成

基于平台实时数据（政策+园区+工具+案例）聚合生成《AI赋能零碳园区建设白皮书（2026年版）》。用户点击"一键生成"按钮，系统从四个数据模块聚合内容，填充六章节模板。

| 章节 | 标题 | 数据来源 | 字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 概述 | Dashboard统计 | ~620字 |
| 第二章 | 政策环境 | 政策模块(18条) | ~1,300字 |
| 第三章 | 园区分类与特征 | 园区模块(15个) | ~3,300字 |
| 第四章 | AI工具赋能体系 | 工具模块(20个) | ~4,400字 |
| 第五章 | 案例与最佳实践 | 案例模块(8个) | ~1,150字 |
| 第六章 | 实施建议与展望 | 综合 | ~780字 |
| 合计 |  |  | ~11,550字 |

技术实现：后端GET /api/whitepaper动态生成Markdown → 前端一键生成按钮+打印导出。标注数据更新日期，支持随时"重新生成"刷新。白皮书内容随平台数据增长自动丰富。

# 六、供应商/专家资源关联功能

为每个AI工具关联相关的技术提供商、咨询机构、研究机构和行业专家，提供官网链接和联系方式，帮助园区管理者从"知道用什么"到"知道找谁做"的完整闭环。

| 供应商 | 类型 | 关联工具 | 官网 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远景科技集团 | 技术提供商 | 电力负荷预测 | envision-group.com |
| 宁德时代 | 技术提供商 | 储能充放电优化 | catl.com |
| 达实智能 | 技术提供商 | 暖通空调节能控制 | chn-das.com |
| 碳阻迹(Carbonstop) | 技术提供商 | 碳足迹核算 | carbonstop.net |
| 树根互联 | 技术提供商 | 设备故障预警 | rootcloud.com |
| 朗新科技 | 技术提供商 | 能碳指标智能分析 | longshine.com |
| 清华能源互联网研究院 | 研究机构 | 电力负荷预测 | eiri.tsinghua.edu.cn |
| 落基山研究所(RMI) | 研究机构 | 零碳路径模拟 | rmi.org |

种子数据共18家（14家技术提供商+4家研究机构），覆盖10个AI工具。在工具详情页底部展示"🔗 供应商与专家资源"卡片，包含名称、类型标签、简介、官网链接（可点击外链）、联系方式、相关案例。

# 七、本周形成的阶段性认识

## 7.1 平台内容生态演进

| 维度 | 阶段三结束 | 阶段四完成 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端页面 | 5个 | 8个 | +3 |
| API端点 | 7个 | 12+个 | +5+ |
| 数据表 | 5张 | 7张 | +Policy/Supplier |
| 种子数据 | 61条 | 97条 | +36条 |
| 园区分类 | 6类扁平 | 4大类9小类层级 | 重构 |
| 内容模块 | 工具+园区+案例 | +政策+白皮书+供应商 | +3 |

## 7.2 设计经验

（1）层级分类优于扁平标签。园区类型从6个标签升级为4大类9小类后，先选大类再选小类的交互模式更直观，可以推广到其他筛选场景。

（2）一键生成提升产品感。白皮书从自动加载改为按钮生成后，用户从被动浏览变为主动操作，符合"平台工具"的产品定位。

（3）供应商资源填补"从信息到落地"的鸿沟。园区管理者不仅要知道"用什么AI工具"，还要知道"找谁来做"。

（4）"种子数据+扩展接口"是课程项目的最佳策略。18条政策和18家供应商确保演示可靠，同时保留API接入的扩展空间。

# 八、下一步工作计划

## 8.1 必做任务（第6周）

| 序号 | 任务 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置真实LLM API（DeepSeek），完成AI匹配和报告生成的真实验证测试 | 🔴 高 |
| 2 | 补充供应商数据至全部20个AI工具 | 🟡 中 |
| 3 | 平台8个页面全功能联调测试 | 🟡 中 |
| 4 | 结题报告撰写 + 答辩PPT制作（含Live Demo环节设计） | 🔴 高 |

## 8.2 选做任务

5. 公建园区数据补充（当前4大类中仅"公建园区"尚无园区数据，可补充3-5个公建类园区案例）

6. 政策动态更新（接入RSS或API实现政策的自动更新）

7. 白皮书PDF导出样式优化

8. SaaS化部署至Vercel+Railway，实现公网可访问

# 九、遇到的问题与解决方案

| 问题 | 解决方案 | 经验总结 |
| --- | --- | --- |
| 图片OCR无法读取园区类型文字 | 多次尝试easyocr/pytesseract等均受阻，最终请用户口述分类内容 | 关键数据源录入应预留人工手动兜底通道 |
| 白皮书页面加载不出来 | 从自动加载改为"一键生成"按钮模式，使用dangerouslySetInnerHTML替代复杂React组件树 | 大数据量页面应优先考虑简化渲染路径 |
| 前端Button组件未导入导致ToolList页面白屏 | 增加TypeScript编译检查和逐文件import审查 | 修改已有页面时需检查所有新增组件的导入声明 |
| pip安装openai等包网络不稳定 | 切换清华镜像源（pypi.tuna.tsinghua.edu.cn） | 国内开发环境应预先配置国内pip镜像 |

# 附录：本周代码变更与交付物清单

## A.1 新增文件（8个）

| 文件路径 | 功能说明 |
| --- | --- |
| backend/app/routers/policies.py | 政策法规API（列表/详情/来源导航） |
| backend/app/routers/whitepaper.py | 白皮书聚合API（六章内容动态生成） |
| frontend/src/pages/Policies.tsx | 政策法规浏览页（筛选+搜索+外链） |
| frontend/src/pages/ToolEdit.tsx | 工具编辑/创建表单页（15字段+AI填充） |
| frontend/src/pages/Whitepaper.tsx | 白皮书一键生成页（六章+打印导出） |
| platform-demo.html | 离线Demo展示页（自包含，可分享） |
| generate_midterm_doc.py / generate_week4_doc.py | 文档生成脚本 |
| 面向零碳园区策略第四/五周报.md/.docx | 周报产出 |

## A.2 修改文件（12个）

| 文件 | 修改内容 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| models.py | +Policy +Supplier模型 +Park字段扩展(5字段) | +35 |
| schemas.py | +Policy/ToolCreate/Supplier/Whitepaper等Schema | +80 |
| seed_data.py | +18政策 +15园区重构 +18供应商 | +180 |
| routers/tools.py | +CRUD(增删改) +AI生成 +供应商关联 +分类筛选 | +120 |
| routers/parks.py | +分类层级查询(types) +一级/二级筛选 | +40 |
| main.py | 注册policies/whitepaper路由 +Supplier/Policies种子 | +8 |
| client.ts / App.tsx / Layout.tsx | 类型+路由+导航更新 | +15 |
| ToolList.tsx / ToolDetail.tsx | +分类筛选 +供应商卡片 +新增按钮 | +65 |

## A.3 平台架构现状总览

前端层（8页面）
  Dashboard │ ToolList │ ToolDetail │ ParkMatch │ Report
  Policies │ ToolEdit │ Whitepaper           ← NEW × 3

API层（12+端点）
  /api/health │ /api/dashboard │ /api/tools (CRUD+AI) │ /api/parks (types)
  /api/match │ /api/agent/* │ /api/policies │ /api/whitepaper  ← NEW × 7

AI层
  OpenAI兼容SDK (DeepSeek/Claude) + Demo降级

数据层（7张表 · 97条数据）
  tools(20) │ parks(15·重构) │ cases(8) │ categories(9) │ update_logs(5)
  policies(18) │ suppliers(18)                              ← NEW × 2

实践指导教师签名

实践指导教师（签名）：

日期：2026年  7 月 30   日