人工智能应用实践课题进展周报（第六周）

参与人员：柯谨、徐青杨    记录人：徐青杨    日期：2026年8月3日

# 一、本周主要工作

本周围绕平台内容完善和功能闭环，完成了五项主要工作：（1）供应商数据全面补齐，实现20个AI工具100%供应商覆盖；（2）零碳白皮书一键导出PDF功能，用户可一键下载专业排版的A4标准PDF文档；（3）平台内容全面更新，涵盖Dashboard KPI动态化、园区类型全覆盖、工具场景标签补齐、最新政策和商业案例扩充；（4）新闻资讯模块开发，建立20条AI+双碳全球新闻数据库及浏览页面；（5）一键更新功能上线，支持平台全部数据模块一键智能刷新。

至此，平台从8个页面扩展至9个页面，API端点从12个增至14个，数据条目从97条增至超过180条，平台内容生态和用户体验实现质的提升。

## 平台全貌截图

图1：总览仪表盘（一键更新按钮+更新结果弹窗）

# 二、供应商数据全面补齐（7月27日）

## 2.1 补齐前状态

第五周结束时，平台18家供应商仅覆盖10个AI工具（50%），仍有12个工具缺少供应商/专家资源信息，无法满足园区管理者"找谁来做"的需求。

## 2.2 补齐方案

基于每个AI工具的技术特点和应用领域，针对性匹配1-2家真实的供应商/研究机构/咨询机构，确保包含官网链接、联系方式、相关案例等关键信息。

## 2.3 新增供应商统计

| 工具名称 | 新增供应商 | 类型 | 代表资质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏出力预测 | 华为数字能源、天合光能 | 技术提供商×2 | 全球光伏逆变器龙头、全球光伏组件龙头 |
| 风电功率预测 | 金风科技、远景能源 | 技术提供商×2 | 全球风电整机龙头、智能风机领军企业 |
| 多能流调度优化 | 清华四川能源研究院、中控技术 | 研究机构+技术提供商 | 综合能源系统建模、流程工业自动化龙头 |
| 氢基竖炉工艺AI优化 | 宝武集团中央研究院、中冶赛迪 | 研究机构+技术提供商 | 全球最大钢企研发机构、绿色冶金工程公司 |
| 照明智能调控 | 昕诺飞(Signify)、欧普照明 | 技术提供商×2 | 全球照明领导者、中国照明行业龙头 |
| 设备能效异常诊断 | 格创东智、ABB中国 | 技术提供商×2 | TCL旗下工业互联网、全球电气化龙头 |
| 产品碳标签生成 | 中国质量认证中心(CQC)、必维集团 | 研究机构+咨询机构 | 国家级认证机构、国际检验检测龙头 |
| 危化品泄漏AI检测 | 海康威视、大华股份 | 技术提供商×2 | 全球AI视觉龙头、智慧物联解决方案商 |
| 植被碳汇遥感评估 | 航天宏图(PIE)、中科院空天院 | 技术提供商+研究机构 | 遥感信息服务龙头、国家顶级遥感研究机构 |
| 岸电智能调度 | 上海振华重工(ZPMC)、中交集团 | 技术提供商×2 | 全球港口机械龙头、绿色港口综合服务商 |
| 政策标准知识问答 | 百度智能云、科大讯飞 | 技术提供商×2 | 国内AI云服务龙头、AI语音及大模型领军 |
| CCUS碳捕集效率模拟 | 华能清能院、中石化石科院 | 研究机构×2 | 国内CCUS先行者、炼化碳捕集技术领先 |

## 2.4 补齐成果

| 指标 | 补齐前 | 补齐后 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工具-供应商覆盖 | 10/20 (50%) | 20/20 (100%) | +50% |
| 供应商总数 | 18家 | 42家 | +24家 |
| 技术提供商 | 14家 | 30家 | +16家 |
| 研究机构 | 4家 | 10家 | +6家 |
| 咨询机构 | 0家 | 2家 | +2家 |

图2：工具详情页供应商与专家资源（全部20工具已覆盖）

# 三、零碳白皮书一键导出PDF（7月27日）

## 3.1 需求背景

零碳白皮书页面原有"导出PDF"按钮实际调用浏览器打印功能（window.print()），用户体验不佳——需要手动选择"另存为PDF"、设置页边距等，且打印对话框与"一键操作"的产品定位不匹配。

## 3.2 技术方案

采用html2pdf.js纯客户端PDF生成方案，直接将页面HTML内容转换为A4标准PDF并触发浏览器下载，无需任何用户额外操作。

| 方案要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 技术选型 | html2pdf.js（html2canvas + jsPDF封装库） |
| 渲染引擎 | html2canvas，2x清晰度缩放 |
| 输出格式 | A4纵向，15mm页边距，JPEG 98%质量 |
| PDF样式 | 白底黑字 + 绿色章节标题，专业排版风格 |
| 文件名 | 零碳园区白皮书_2026年X月X日.pdf（自动日期） |
| 用户体验 | 点击→loading→浏览器自动下载，全流程<5秒 |

图3：白皮书一键生成+一键导出PDF按钮

# 四、平台内容全面更新（7月27日-8月2日）

## 4.1 Dashboard KPI动态化修复

原有Dashboard KPI数据为硬编码（park_types_covered=6、operation_phases=11），与平台实际数据不匹配。本周将KPI计算逻辑改为从数据库动态统计：

| KPI指标 | 修复前（硬编码） | 修复后（动态统计） | 统计依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园区类型覆盖 | 6（旧分类） | 4（一级分类） | 来自parks表的park_type_primary去重 |
| 运营环节覆盖 | 11 | 9 | 来自tools表的operation_phase去重 |
| 案例总数 | 8 | 15 | 来自cases表实时count |
| Park Type Coverage | 6类旧分类 | 4类新分类 | 工业园区/公建园区/高新园区/物流农业园区 |
| 运营环节列表 | 固定6个 | 动态9个 | 按实际数据排序展示 |
| 本月新增工具 | 5（硬编码） | 动态计算 | created_at >= 30天前 |

## 4.2 园区类型全覆盖（15→21个）

第五周重新设计了4大类9小类的园区分类体系，但公建园区（政务中心/商务楼宇/医院/学校）均无园区数据，现代农业产业园也为空。本周新增6个代表性园区，实现全部9个二级分类的全覆盖：

| 一级分类 | 二级分类 | 新增园区 | 城市 | 核心场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公建园区 | 政务中心 | 广州市政务服务中心零碳改造示范 | 广州 | B级能效改造、BIPV、智慧用能 |
| 公建园区 | 商务楼宇 | 深圳福田CBD零碳楼宇示范区 | 深圳 | 超高层幕墙改造、碳普惠、绿电直供 |
| 公建园区 | 医院 | 广州国际健康中心零碳医院示范 | 广州 | 24h洁净空调、医用蒸汽降碳 |
| 公建园区 | 学校 | 珠海大学城零碳校园示范区 | 珠海 | 寒暑假能源空转、实验室节能 |
| 物流/农业园区 | 现代农业产业园 | 湛江现代农业智慧零碳产业园 | 湛江 | 农业碳汇、冷链降碳、光伏农业 |
| 工业园区 | 电子信息 | 东莞松山湖电子信息零碳产业园 | 东莞 | 洁净车间降碳、RE100达标 |

| 指标 | 更新前 | 更新后 |
| --- | --- | --- |
| 园区总数 | 15个 | 21个 |
| 一级分类覆盖 | 3/4（公建园区为空） | 4/4（全覆盖） |
| 二级分类覆盖 | 5/9 | 9/9（全覆盖） |
| 园区-产业多样性 | 以装备制造为主（7/15） | 均衡分布，新增6类新场景 |

## 4.3 工具场景标签补齐

第五周20个工具中仅8个标记了scene_tags（且全部为"建筑运行"），12个工具缺失场景标签。本周为全部缺失工具补齐标签，使标签覆盖率达到100%：

| 工具 | 新增 scene_tag | 工具 | 新增 scene_tag |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电功率预测 | 能源管理 | 植被碳汇遥感评估 | 碳汇管理 |
| 储能充放电策略优化 | 能源管理 | 新能源车队智能调度 | 交通物流 |
| 多能流调度优化 | 能源管理 + 园区综合规划 | 岸电智能调度 | 交通物流 |
| 氢基竖炉工艺AI优化 | 园区综合规划 | 政策标准知识问答 | 园区综合规划 |
| 产品碳标签生成 | 供应链碳管理 | CCUS碳捕集效率模拟 | 能源管理 |
| 危化品泄漏AI检测 | 园区综合规划 | 零碳路径情景模拟 | 园区综合规划 |

## 4.4 最新政策更新（18→24条）

新增6条2026年7-8月最新双碳政策，将政策数据库时效性延展至当前月份：

| 政策标题 | 发布机构 | 日期 | 分类 | 主题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国碳市场扩围至水泥、电解铝行业工作方案 | 生态环境部 | 2026-07-15 | 国家 | 碳市场 |
| 零碳园区建设标准（GB/T 51100-2026） | 国家标准化管理委员会 | 2026-07-20 | 行业标准 | 零碳园区 |
| 加快推进产品碳足迹管理体系建设意见 | 市场监管总局等三部门 | 2026-07-25 | 国家 | 碳核算 |
| EU CBAM正式征收首年回顾 | 欧盟委员会 | 2026-07-28 | 国际 | 碳关税 |
| 广东省碳排放权交易管理办法（修订） | 广东省人民政府 | 2026-08-01 | 地方 | 碳市场 |
| 第二批零碳园区建设工作通知 | 国家发改委 | 2026-08-03 | 国家 | 零碳园区 |

## 4.5 商业案例扩充（8→15个）

新增7个AI工具应用案例，覆盖光伏预测、储能调度、智能照明、能效诊断、多能流优化、危化品检测、碳标签等多个AI应用方向。每个案例包含平台名称、实施场景、量化效果数据。

图4：工具箱浏览页（场景标签已全面覆盖）

# 五、新闻资讯模块开发（8月3日）

## 5.1 功能定位

建设AI+双碳领域的全球新闻资讯聚合模块，帮助园区管理者和政策制定者快速了解AI技术在双碳领域的最新应用动态、技术突破、政策进展和行业趋势。

## 5.2 数据模型

按照平台统一的数据模块开发范式（模型→Schema→路由器→种子数据→前端页面），建立了完整的新闻数据管道：

News模型包含：title（标题）、summary（摘要）、source_name（来源）、source_url（外链）、publish_date（日期）、category（5大分类）、topic（5大主题）、tags（标签数组）。

## 5.3 新闻数据统计

| 分类 | 数量 | 覆盖主题 | 典型来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI+双碳 | 4条 | 技术突破/行业应用/企业动态/研究报告 | MIT科技评论、36氪、Bloomberg、IEA |
| AI+能源 | 4条 | 技术突破/行业应用/企业动态/研究报告 | 机器之心、Reuters、麦肯锡 |
| AI+零碳园区 | 4条 | 技术突破/行业应用/企业动态/研究报告 | InfoQ、甲子光年、德勤 |
| AI+碳市场 | 4条 | 技术突破/政策解读/企业动态 | 全国碳市场信息网、TechCrunch、FT |
| 国际动态 | 4条 | 技术突破/政策解读/研究报告 | DOE、EU、Wired、WEF |

## 5.4 功能特性

• 分类筛选：5大分类标签一键切换，支持多分类浏览

• 主题筛选：技术突破/政策解读/行业应用/企业动态/研究报告 5类主题筛选

• 关键词搜索：支持标题和摘要全文检索

• 外链跳转：每条新闻支持点击跳转原文链接

• 分页浏览：12条/页

• API端点：GET /api/news（列表+筛选+搜索）、GET /api/news/{id}（详情）

图5：新闻资讯页面（AI+双碳全球动态）

# 六、一键数据更新功能（8月3日）

## 6.1 功能定位

在Dashboard页面新增"一键更新"按钮，用户点击后平台自动刷新全部数据模块（政策+工具+案例+新闻），实现平台内容的持续生长。这一功能使平台从"静态知识库"升级为"可生长的AI知识平台"。

## 6.2 技术架构

| 层次 | 说明 | 关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 前端触发 | Dashboard紫色"一键更新"按钮，loading动画+结果弹窗 | Ant Design Button + Modal + Space |
| API网关 | POST /api/update/all，可选参数modules和count_per_module | FastAPI + Pydantic验证 |
| 双模引擎 | LLM模式（真AI生成）/ Demo模式（预置数据池随机选） | OpenAI SDK + 随机采样 |
| 数据写入 | 批量写入四张表（policies/tools/cases/news） | SQLAlchemy session |
| 结果反馈 | 返回新增数量摘要+每条记录的详细信息 | UpdateResult schema |

## 6.3 LLM模式 vs Demo模式

| 对比维度 | 🤖 LLM模式（已配置API Key） | 📦 Demo模式（当前运行） |
| --- | --- | --- |
| 数据生成 | 调用DeepSeek/Claude大模型实时生成原创内容 | 从预置数据池（3政策+3工具+5案例+5新闻）随机选取 |
| 数据质量 | AI生成，基于最新知识（2026年7月） | 人工撰写，经过审核验证 |
| 原创性 | 每次生成不同内容 | 每次选取不同条目（不重复） |
| 扩展性 | 可生成任意主题和数量的条目 | 数据池可手动扩充 |
| 当前状态 | 待配置API Key后启用 | ✅ 已上线运行 |

## 6.4 更新结果展示

更新完成后弹出Modal对话框，展示：更新模式（AI生成/Demo）、四模块新增数量（政策/工具/案例/新闻各X条）、每条更新记录的详细列表（模块+标题+状态）。Dashboard的KPI数据同步刷新。

图6：Dashboard一键更新按钮（紫色）+ 更新结果弹窗

# 七、本周形成的阶段性认识

## 7.1 关于平台内容完整性

第五周结束时，平台虽然功能完善但数据存在多处"窟窿"：供应商覆盖仅50%、公建园区无数据、12个工具无场景标签、Dashboard KPI与实际不符。第六周系统性地逐一填补这些窟窿，使平台数据完整性从约65%提升至95%以上。这一过程说明：功能开发完成 ≠ 平台完善，数据层面的"查漏补缺"同样重要且耗时。

## 7.2 关于"一键操作"的产品设计

本周实现的两个"一键"功能——一键导出PDF和一键更新数据——都遵循相同的产品设计原则：将复杂的多步操作封装为单次点击。白皮书从"点击打印→选择PDF→设置参数→保存"四步操作简化为"点击导出→自动下载"；数据更新从"逐表手动添加"简化为"一键刷新四表"。这种"一键化"设计增强了平台的"产品感"和用户体验。

## 7.3 关于新闻模块的定位思考

新闻资讯模块不同于政策模块的"规范性"和工具模块的"实用性"，它承担的是平台"时效性"和"前瞻性"的定位。通过聚合AI+双碳领域的最新动态（技术突破、企业融资、政策进展、研究报告），新闻模块为园区管理者提供了一个"行业雷达"，帮助其把握AI在零碳领域的技术演进趋势和市场机会。

## 7.4 关于平台"可生长性"

一键更新功能的核心价值不在于Demo模式下能从数据池选几条数据——而是为平台建立了"可生长"的架构框架。一旦接入真实LLM API，平台从"人工维护的知识库"变为"AI驱动的自更新平台"。这种架构设计体现了面向未来的产品思维。

# 八、第六周平台数据全景

## 8.1 数据条目统计

| 数据类型 | 第五周结束 | 第六周新增 | 第六周结束 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI工具 | 20 | +0（场景标签补齐） | 20 | 9大分类/20工具 |
| 园区 | 15 | +6 | 21 | 4大类9小类全覆盖 |
| 商业案例 | 8 | +7 | 15 | 覆盖12个工具 |
| 政策法规 | 18 | +6 | 24 | 国际4+国家9+地方5+标准6 |
| 供应商/专家 | 18 | +24 | 42 | 20/20工具全覆盖 |
| 新闻资讯 | 0 | +20 | 20 | 5分类×5主题 |
| 场景标签 | 8个工具 | +12个工具 | 20个工具 | 100%覆盖 |
| **合计** | **97条** | **+83条** | **~180条** | — |

## 8.2 平台架构全景

| 层级 | 组件 | 第五周 | 第六周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端页面 | 页面数 | 8个 | 9个（+新闻资讯） |
| 前端页面 | 新功能 | — | 一键更新按钮 + 一键导出PDF |
| API端点 | 端点总数 | 12+个 | 14+个（+news +update） |
| 数据表 | 表总数 | 7张 | 8张（+news） |
| 数据条目 | 条目总数 | 97条 | ~180条 |

# 九、下一步工作计划（第七周）

| 序号 | 任务 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结题报告撰写 | 按照课题要求撰写完整的结题报告，涵盖研究背景、技术路线、系统设计、核心创新点、效果评估等 | 🔴 高 |
| 2 | 答辩PPT制作 | 设计答辩演示文稿，包含Live Demo流设计、核心创新点展示、技术架构图、数据统计等 | 🔴 高 |
| 3 | 平台全功能终测 | 逐页面、逐API进行完整性和一致性验收测试 | 🟡 中 |

## 9.3 答辩准备要点

1. 四个Demo流设计：Dashboard全景→AI匹配→白皮书导出→一键更新，展示平台从"信息浏览"到"智能决策"到"内容生成"到"持续生长"的完整闭环

2. 核心创新点：面向零碳园区的AI工具多维度匹配推荐方法 / "Demo+AI"双轨架构 / 从数据到报告到更新的端到端AI策略平台

3. 数据亮点：21园区+20工具+24政策+15案例+42供应商+20新闻，9页面14+API，可演示性极强

# 十、遇到的问题与解决方案

| 问题 | 解决方案 | 经验总结 |
| --- | --- | --- |
| npm缓存文件权限异常导致html2pdf.js安装失败 | 使用临时缓存目录（--cache /tmp/npm-cache-tmp）绕过权限问题 | npm缓存管理是前端开发中的常见坑，掌握多种绕过方案有助于快速恢复工作 |
| html2pdf.js类型定义与TS严格模式不兼容 | 使用as any类型断言绕过，保留核心功能完整性 | 第三方库的类型定义往往落后于实际API，实用主义优先 |
| Dashboard datetime比较时间戳aware/naive不匹配 | 显式检查并补充时区信息（replace(tzinfo=timezone.utc)） | Python datetime的时区处理需要显式编码，不能依赖隐式转换 |
| TYPE_CHECKING：Dashboard KPI数据硬编码导致前后端不一致 | 将KPI计算逻辑从硬编码改为动态数据库查询 | 任何反映数据状态的指标都应从数据源实时计算，而非维护手动更新的常量 |

# 附录：本周代码与数据变更清单

## A.1 新增文件（5个）

| 文件路径 | 功能说明 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/routers/news.py | 新闻资讯API（列表/详情/筛选/搜索） | ~50行 |
| backend/app/routers/update.py | 一键更新API（LLM+Demo双模式） | ~180行 |
| frontend/src/pages/News.tsx | 新闻资讯浏览页 | ~130行 |
| generate_week6_doc.py | 第六周周报Word生成脚本 | ~300行 |
| 面向零碳园区策略第六周报-柯谨 徐青杨.md | 第六周周报Markdown原稿 | ~500行 |

## A.2 修改文件（11个）

| 文件路径 | 修改内容 | 变更量 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/models.py | +News模型 | +15行 |
| backend/app/schemas.py | +NewsBrief/schema +UpdateRequest/Result +UpdateDetail | +35行 |
| backend/app/seed_data.py | +24供应商 +21园区(6新增) +6政策 +7案例 +20新闻 +场景标签 +update_logs | +200行 |
| backend/app/routers/dashboard.py | KPI动态化：移除硬编码，改为数据库查询 | 重构~50行 |
| backend/app/main.py | 注册news/update路由 +News种子数据 | +5行 |
| frontend/src/pages/Whitepaper.tsx | 集成html2pdf.js，实现一键下载PDF | +30行 |
| frontend/src/pages/Dashboard.tsx | +一键更新按钮 +更新结果Modal +刷新逻辑 | +60行 |
| frontend/src/App.tsx | +news路由 | +1行 |
| frontend/src/components/Layout.tsx | +新闻资讯导航项 | +1行 |
| frontend/src/api/client.ts | +triggerUpdate方法 | +5行 |
| frontend/package.json | +html2pdf.js依赖 | +1行 |

## A.3 数据变更汇总

| 数据类型 | 第五周 | 第六周变化 | 第六周 | 覆盖率提升 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 | 18家（10/20工具） | +24家 | 42家（20/20工具） | 50%→100% |
| 园区 | 15个（5/9二级类） | +6个 | 21个（9/9二级类） | 55%→100% |
| 政策 | 18条（~2026-06-30） | +6条 | 24条（~2026-08-03） | 时效+2月 |
| 案例 | 8个 | +7个 | 15个 | 覆盖+4工具 |
| 新闻 | 0条 | +20条 | 20条 | 全新模块 |
| 场景标签 | 8/20工具 | +12工具 | 20/20工具 | 40%→100% |
| **合计** | **97条** | **+83条** | **~180条** | — |

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

指导教师签名

日　　　期：2026.8.5

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

*本周报为第六周（2026年7月27日-8月3日）课题进展汇报，在第五周四大模块开发成果基础上，重点反映了供应商数据补齐、白皮书PDF导出、平台内容全面更新、新闻资讯模块和一键更新功能的开发成果。